АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28 марта 2011 г.  № 229

г. Брянск

Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Создание дополнительных мест для детей дошкольного

возраста в Брянской области» (2012-2017 годы)

В соответствии с постановлением администрации области от 16 мая 2008 года N 472 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации", в целях удовлетворения потребности населения области в услугах дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения, увеличения количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области и ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в Брянской области» (2012-2017 годы)

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора области А.Н. Макарова.

Губернатор                                                                                                Н.В. Денин

|  | Утверждена постановлением администрации Брянской области от 28 марта 2011 г. № 229 |
| --- | --- |

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в Брянской области» (2012-2017 годы)

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в Брянской области»

(2012-2017 годы)

| Наименование программы | долгосрочная целевая программа «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в Брянской области» (2012-2017 годы) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке (наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта) | реестр долгосрочных целевых программ, подлежащих разработке и утверждению в 2011 году, утвержденный распоряжением администрации Брянской области от 03.03.2011 №133-р. |
| Государственный заказчик | администрация Брянской области |
| Заказчик программы | департамент общего и профессионального образования Брянской области |
| Разработчик программы | департамент общего и профессионального образования Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области |
| Цель и задачи программы | цель программы: - удовлетворение потребности населения области в услугах дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения. задачи: -увеличение количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области; - увеличение охвата детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием. |
| Срок реализации программы | 2012 - 2017 годы |
| Перечень программных мероприятий | - строительство зданий дошкольных образовательных учреждений; - открытие дошкольных групп на базе образовательных учреждений; - возврат зданий бывших детских садов для использования их по прямому назначению; - передача в муниципальную собственность ведомственных дошкольных образовательных учреждений. |
| Исполнители основных мероприятий | департамент общего и профессионального образования Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования | общая сумма затрат – 2137873,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 2016521,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год – 212741,5 тыс.рублей; 2013 год - 306029,5 тыс. рублей; 2014 год - 455850,0 тыс. рублей 2015 год - 595200,0 тыс. рублей 2016 год - 206700,0 тыс. рублей 2017 год - 240000,0 тыс. рублей За счет средств местного бюджета - 121352,5 тыс. рублей, в том числе: 2012 год – 23234,0 тыс.рублей; 2013 год - 19068,5 тыс. рублей; 2014 год - 32750,0 тыс. рублей 2015 год - 22800,0 тыс. рублей 2016 год - 16500,0 тыс. рублей 2017 год - 7000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые социально- экономические результаты реализации программы | - к 2018 году создать новые места - 3355: ввести в эксплуатацию 12 детских садов на 1755 мест; на базе образовательных учреждений области открыть 450 мест; возвратить 5 зданий бывших детских садов на 890 мест; передать в муниципальную собственность 2 ведомственных детских сада на 260 мест. |
| Система организации контроля за исполнением программы | контроль осуществляет департамент общего и профессионального образования Брянской области в соответствии с п. 4.2 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации области от 16 мая 2008 года N 472 |

- Характеристика проблемы, анализ причин её возникновения и необходимость её решения на региональном уровне программно-целевым методом

На 1 января 2011 года в области функционируют 380 дошкольных образовательных учреждений, в сравнении с 2010 годом их количество увеличилось на четыре, на селе - 132 детских сада, и 194 общеобразовательных школы, на базе которых функционируют дошкольные группы (отделения), в том числе и группы кратковременного пребывания. Всего получают дошкольное образование на базе образовательных учреждений - 46584 ребенка. Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет по области составляет -82053.

В настоящее время параллельно с традиционными формами дошкольного образования в области апробируются и внедряются новые модели: группы кратковременного пребывания - модель предшкольного образования детей старшего дошкольного возраста. Численность детей, посещающих данные группы, уменьшилась в сравнении с 2008-2009 учебным годом. В настоящее время их посещают 803 ребенка (в 2008 г. - более 1 тысячи детей). Уменьшение количества детей в данных группах произошло из-за перевода данных групп на полный режим пребывания детей в образовательных учреждениях.

Важным показателем развития системы дошкольного образования является охват детей дошкольным образованием, который составляет 61,9% , для сравнения- в 2009 году 59,8 %.

Существующая сеть дошкольных образовательных учреждений  не удовлетворяет потребности населения области в услугах дошкольного образования, очередность в детские сады постоянно увеличивается.

Высокая очередность в прошедшем году наблюдалась в г. Брянске (4938), г.Новозыбкове (72), г. Сельцо (210), г. Стародубе (351), Дятьковском (1007), Брасовском (315), Брянском (180), Выгоничском (142), Жуковском (570), Клетнянском (373), Навлинском (107), Севском (120), Суземском (139) районах. На 1 января 2010 года потребность в местах по области составила более  9 тысяч (9436) детей.

С 2007 года в области действовала ведомственная целевая программа «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях Брянской области на 2007-2009 годы».

Общий объем финансирования из областного бюджета составил 63983,5 тыс. рублей. За 2007 год в образовательных учреждениях открыто дополнительно 1035 мест, в 2008 году - 685 мест, в 2009 году открыто 360 дополнительных мест.

В 2010 году открыто 498 дополнительных мест для дошкольников (на базе школ-78 мест, открыто 6 детских садов на 420 мест).

В сложившейся ситуации реализация мер по увеличению количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области требует программно-целевого подхода и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность органов государственной власти Брянской области по предоставлению услуг дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения.

Принятие данной программы будет способствовать продолжению решения задачи увеличения количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области.

Наиболее успешно и результативно решать данную проблему можно через строительство зданий для дошкольных образовательных учреждений. Услуги дошкольного образования должны предоставляться в новых типовых зданиях, которые отвечали бы современным требованиям, обусловленным педагогической и психологической целесообразностью, соответствием возрастным особенностям и запросам родителей.

С учетом сложившейся очередности и отсутствием свободных помещений в образовательных учреждениях в настоящее время необходимо строительство в муниципальных образованиях:

- г. Брянск (детский сад  в м-не «Орловский» (Фокинский район) - 335 мест, детский сад по ул.Новозыбковской (Фокинский район) - 220 мест,

- г. Сельцо (детский сад -95 мест),

- Брасовский район (детский сад п. Локоть – 155 мест),

- Брянский район (детский сад п. Путевка -95 мест),

-Выгоничский район (детский сад п. Выгоничи - 130 мест),

- Жуковский район (детский сад в г. Жуковка - 240 мест), (детский сад н.п. Гостиловка – 40 мест),

- Навлинский район (детский сад н.п. Синезерки - 50 мест),

- Клетнянский район (пристройка к детскому саду «Журавлик» – 80 мест),

- Севский район (детский сад в г. Севске - 155 мест),

- г.Стародуб (детский сад в г. Стародубе - 155 мест).

При формировании перечня объектов строительства определено, что  подготовка проектно-сметной документации относится к полномочиям муниципальных образований.

Стоимость одного места при строительстве детского сада по информации департамента по строительству составляет 1 млн. рублей. Предусмотрено обязательное софинансирование в размере 5% за счет средств муниципального образования.

Определен срок строительства одного детского сада – 2 года. Запланировано в течение двух лет строительство не более двух детских садов.

Наряду со строительством новых зданий для детских садов результативными будут и другие мероприятия: открытие дошкольных групп на базе образовательных учреждений (общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования), возврат зданий бывших детских садов для использования их по прямому назначению, передача в муниципальную собственность ведомственных дошкольных образовательных учреждений, открытие частных детских садов.

Возвращение в систему образования бывших зданий  детских садов, используемых под социальные приюты, осуществлялось при содействии органов управления образованием регионального и муниципального уровней (в п. Локоть Брасовского района (25 мест), г. Сураж (80 мест), г. Клинцы (195 мест).

Возврат зданий, ранее принадлежавших детским садам, важный резерв создания дополнительных мест для дошкольников.

Всего за 2007-2010 годы возвращено 14 зданий бывших детских садов для использования их по прямому назначению на 1090 мест.

В июле 2010 года возвращено в отрасль «Образование» здание бывшего детского сада № 63, по ул.Воровского,9 в Володарском районе города Брянска. Ранее детский сад  принадлежал воинской части № 75100. На его базе создано новое муниципальное дошкольное учреждение № 17 «Малинка». За время эксплуатации различными  службами здание неоднократно реконструировалось. В настоящее время требуются значительные финансовые вложения на  проведение капитального ремонта и восстановление  для его использования по прямому назначению.

В пятом микрорайоне Советского района города Брянска функционируют  только два дошкольных учреждения: № 150 и № 30, которые не обеспечивают потребность населения в услугах дошкольного образования. Частично удовлетворить потребность данного микрорайона возможно  путем возврата здания бывшего детского сада № 153 на 200 мест, в котором размещаются  начальные классы школы № 62.

Предполагается возврат здания бывшего детского сада № 124 на 200 мест в Фокинском районе города Брянска, в  котором в настоящее время размещается МУДОД «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий», и здания бывшего детского сада № 83 на 110 мест, в котором  располагаются начальные классы лицея № 27.

В Бежицком районе города Брянска в микрорайоне «Камвольный» более 300 детей не обеспечены местами в дошкольных учреждениях. В 1998 году здание детского сада №152 по ул.Почтовой д.53 было передано в долгосрочную аренду до 2019 года ГОУ «Брянский базовый медицинский колледж» .Возврат в систему дошкольного образования данного помещения позволит обеспечить местами в детском саду более 200 детей данного микрорайона.

Дошкольное образовательное учреждение № 17 «Светлячок» г. Клинцы, в котором ранее размещался детский приют от управления социальной защиты населения Брянской области, в 2010 году передано в муниципальную собственность. Проведение ремонтных работ позволит открыть дополнительно 195 мест.

В г.Дятьково планируется возврат детского сада «Малыш» (здание СОШ №3).  Проведение ремонтных работ позволит открыть дополнительно 110 мест.

В настоящее время имеется возможность открытия дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений с неполной наполняемостью в муниципальных образованиях:

- г.Брянск (СОШ № 49 (Володарский район) - 40 мест, СОШ № 54 (Советский район) - 80 мест),

- Дятьковский район (Любохонская СОШ - 40 мест, Слободищенская СОШ - 20 мест, детский сад «Хрусталек» г.Дятьково - 20 мест, начальная школа-детский сад № 2 г.Дятьково - 15 мест),

- г. Клинцы (Ардонская СОШ- 20 мест),

- г.Сельцо (СОШ №4 г. Сельцо- 20 мест),

- Брасовский район (Крупецкая СОШ - 20 мест),

- Брянский район (Меркульевская СОШ - 20 мест, Ивановская СОШ - 20 мест, Домашовская СОШ -20 мест, Отрадненская СОШ - 20 мест),

- Жуковский район (СОШ №2 - 20 мест, Лицей №1 -20 мест, Троснянская СОШ-20 мест),

- Клетнянский район (центр детского творчества п.Клетня-80 мест),

- Навлинский район (Пролысовская СОШ- 20 мест),

- Суземский район (Суземская СОШ №2 - 40 мест, Селеченская СОШ – 15 мест),

- г.Стародуб (детский сад № 4- 40 мест, детский сад №5 - 15 мест).

В 2011 году Брянской городской администрацией  приобретается в муниципальную собственность имущество двух дошкольных учреждений  ОАО «РЖД»: детских садов № 66 и № 70. В настоящее время детский сад № 70 не функционирует. Для функционирования дошкольного учреждения необходимо проведение капитального ремонта здания и приобретение оборудования (185 мест).

В июле 2010 года на базе двух  зданий дошкольных учреждений ОАО «Строитель» создано новое муниципальное дошкольное учреждение № 7 «Колокольчик» на 185 мест в Бежицком районе города Брянска. Одно здание детского сада функционирует, его посещают 125 детей, второе не эксплуатировалось более 5 лет. Для его использования по прямому назначению необходимо проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием и инвентарем.

Муниципальными образованиями в местных бюджетах предусмотрены средства на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях городов (районов) области в размере 5 % от сметной стоимости и на изготовление проектно-сметной документации объекта.

2. Цель и задачи программы

Основной целью программы является удовлетворение потребности населения области в услугах дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить следующие задачи:

- увеличение количества мест для детей дошкольного возраста;

- увеличение охвата детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием

3. Срок реализации программы

Срок реализации программы - 2012 - 2017 годы.

4. Состав программных мероприятий

Основные предполагаемые мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы (приложение 1) предусматривают решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям.

Программные мероприятия:

строительство зданий дошкольных образовательных учреждений; 	капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп;

капитальный и текущий ремонт зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям;

капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, переданных в муниципальную собственность.

Программные мероприятия изложены в приложении №1

5. Механизм реализации программы

Мероприятия программы изложены в приложении 1 по разделам 1-4.

Ответственный исполнитель - департамент строительства и архитектуры Брянской области - осуществляет организационно-практическую деятельность, направленную на выполнение программных мероприятий (раздел 1). Осуществляет контроль целевого финансирования мероприятий (раздел 1).

Ответственный исполнитель - департамент общего и профессионального образования Брянской области - осуществляет организационно-практическую деятельность, направленную на выполнение программных мероприятий (раздел 2-4).

Муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения осуществляют реализацию мероприятий (раздел 2-4). В соответствии с федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальные органы управления размещает заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

При формировании перечня объектов строительства определено, что  подготовка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы относится к полномочиям муниципальных образований.

6. Ресурсное обеспечение программы

Мероприятия программы реализуются за счет средств областного и муниципальных бюджетов.

Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, в соответствии с Законом об областном бюджете на текущий финансовый период.

| Источник финансирования | Финансовые средства(тыс.руб) | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Областной бюджет | 2016521,0 | 212741,5 | 306029,5 | 455850,0 | 595200,0 | 206700,0 | 240000,0 |
| Муници- пальный бюджет (по согласованию) | 121352,5 | 23234,0 | 19068,5 | 32750,0 | 22800,0 | 16500,0 | 7000,0 |
| ИТОГО: | 2137873,5 | 235975,5 | 325098,0 | 488600,0 | 618000,0 | 223200,0 | 247000,0 |

7. Организация управления реализацией программы
и контроль за ходом ее реализации

Ответственный исполнитель - департамент общего и профессионального образования Брянской области - организует и координирует работу по реализации программы.

Управление программой осуществляется в соответствии с п. 4.2 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации области от 16 мая 2008 года N 472, информацию о реализации программы заказчик программы направляет в департамент экономического развития Брянской области ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

8. Межбюджетные субсидии.

В рамках программы межбюджетные субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на строительство зданий дошкольных образовательных учреждений, на капитальный и текущий ремонт зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, переданных в муниципальную собственность на конкурсной основе.

Отбор муниципальных образований осуществляется при соблюдении следующих условий:

наличие муниципальных  целевых программ;

обеспечение софинансирования за счет местных бюджетов в размере не менее 5 процентов;

принадлежность объекта содержания к муниципальной собственности.	Формирование перечня объектов на оказание финансовой  помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий из областного бюджета на строительство зданий дошкольных образовательных учреждений, на капитальный и текущий ремонт зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, переданных в муниципальную собственность, осуществляется комиссионно,  в соответствии с 	утвержденным порядком. Состав комиссии по проведению утверждается приказом директора департамента общего и профессионального образования.

Объем субсидий бюджетам муниципальных образований и предоставление финансовой помощи муниципальным районам и городским округам на строительство зданий дошкольных образовательных учреждений, на капитальный и текущий ремонт зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, переданных в муниципальную собственность определяется в соответствии с «Методикой распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство зданий дошкольных образовательных учреждений, на капитальный и текущий ремонт зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, переданных в муниципальную собственность» (приложение 2 к программе).

9. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков её реализации

Итоги  реализации мероприятий, предусмотренных программой, позволят увеличить количество мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области на 3355 к 1-му января 2018 года, удовлетворить спрос населения на предоставление услуг дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения, а также увеличить охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием до 65%.

Основными  рисками для реализации программы могут быть:

- сложившаяся ситуация в муниципальных образованиях, связанная с отказом в возврате зданий, ранее принадлежащих детским садам, и, соответственно, изменение  объемов финансирования, количества дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях и количества образовательных учреждений;

- внесение изменений в перечень образовательных учреждений по программным мероприятиям, что повлечет за собой изменение сумм выделяемых финансовых средств и, соответственно, их перераспределение;

- расторжение долгосрочного договора аренды с ГОУ НПО «Брянский базовый медицинский колледж».

Ожидаемые результаты от реализации программы:

Охват детей дошкольным образованием по области на 01.01.2011 г. составил 59,8 %, нуждаются в определении в детский сад более 9 тыс. детей.

В результате реализации программы предполагается:

- к 2018 году создать новые места -   3355;

- ввести в эксплуатацию 12 детских садов  на 1755 мест;

- на базе образовательных учреждений области  открыть 450 мест;

- возврат 5 зданий бывших детских садов на 890 мест;

- передача 2 ведомственных детских садов в муниципальную собственность на 260 мест.

| Индикаторы | Единицы измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию детских садов | шт. | 1 | 1 | 2 | 5 |  | 3 | 12 |
| Открытие дополнительных мест на базе образовательных учреждений | мест | 330 | 120 |  |  |  |  | 450 |
| Возврат зданий бывших детских садов | шт. | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 5 |
| Передача ведомственных детских садов в муниципальную собственность | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| Охват | % | 60 | 61 | 61 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |

Наряду со строительством новых зданий для детских садов результативными будут мероприятия: открытие дошкольных групп на базе образовательных учреждений (общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования), возврат зданий бывших детских садов для использования их по прямому назначению, передача в муниципальную собственность ведомственных дошкольных образовательных учреждений, открытие частных детских садов.

Открытие дополнительных мест на базе образовательных учреждений:

- г.Брянск (СОШ № 49 (Володарский район) - 40 мест,

- Дятьковский район (Любохонская СОШ - 40 мест, начальная школа-детский сад № 2 г.Дятьково - 15 мест),

- г. Клинцы (Ардонская СОШ- 20 мест),

- г.Сельцо (СОШ №4 г. Сельцо- 20 мест),

- Брасовский район (Крупецкая СОШ - 20 мест),

- Брянский район (Меркульевская СОШ - 20 мест, Ивановская СОШ - 20 мест, Отрадненская СОШ - 20 мест),

- Жуковский район (СОШ №2 - 20 мест, Лицей №1 -20 мест, Троснянская СОШ-20 мест),

- Навлинский район (Пролысовская СОШ- 20 мест),

- Суземский район (Суземская СОШ №2 - 40 мест),

- Севский район (Новоямская СОШ – 20 мест),

- г.Стародуб (детский сад № 4- 40 мест, детский сад №5 - 15 мест).

Возврат  зданий бывших детских садов:

- г. Брянск, детский сад №153 (Советский район) – 200 мест,

- г.Брянск, детский сад №152 (Бежицкий район) – 200 мест,

- г. Брянск, детский сад №83 (Фокинский район) – 185 мест,

- Дятьковский район, детский сад «Малыш» - 110 мест,

- г.Клинцы, детский сад №17 – 195 мест.

Передача ведомственных детских садов в муниципальную собственность

г.Брянск, детский сад №7 (Бежицкий район) – 75 мест,

- г. Брянск, детский сад №70 (Фокинский район) – 185 мест.

# 10. Оценка социально-экономической эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии с установленным механизмом оценки, утвержденным постановлением администрации области от 23 декабря 2010 года N 1346 "О порядке оценки эффективности реализации долгосрочных  и ведомственных целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации".

Уровень реализации долгосрочных целевых программ определяется при помощи использования индикаторов результативности исполнения долгосрочных целевых программ.

Для определения фактических значений индикаторов результативности, его динамики, а также степени использования бюджетных средств на реализацию программы по итогам завершения финансового года (отчетного периода) проводится анализ результативности долгосрочной целевой программы.

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
«Создание дополнительных мест для детей

дошкольного возраста в Брянской области»

(2012-2017 годы)

Программные мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы
«Создание дополнительных мест для детей

дошкольного возраста в Брянской области»

(2012-2017 годы)

| N пп | Наименование мероприятий | Срок реализа ции (годы) | Источник финанси рования | Объем финансирования, тыс. рублей | Ответст венные исполни тели | Ожидае мые рез-ты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| Раздел 1. |
|  | Строительство зданий дошкольных образовательных учреждений |  |
| г.Брянск |
| 1.1 | Детский сад по ул.Новозыбковской в Фокинском районе | 2014- 2015 | о/б м/б | 209000,0 11000,0 |  |  | 109000,0 10000,0 | 100000,0 1000,0 |  |  | Департа-мент строитель-ства и архитекту-ры Брянской области | 220 мест |
| 1.2 | Детский сад в м-не «Орловский» в Фокинском районе | 2013- 2015 | о/б м/б | 318250,0 16750,0 |  | 100000,0 5000,0 | 118250,0 6750,0 | 100000,0 5000,0 |  |  | Департа мент по строительству Брянской области | 335 мест |
| г.Сельцо |
| 1.3 | Детский сад г. Сельцо | 2016- 2017 | О/б м/б | 90250,0 4750,0 |  |  |  |  | 50250,0 2750,0 | 40000,0 2000,0 |  | 95 мест |
| Брасовский район |
| 1.4 | Детский сад п. Локоть | 2016- 2017 | о/б м/б | 147450,0 7750,0 |  |  |  |  | 47450,0 3750,0 | 100000,0 4000,0 |  | 155 мест |
| Брянский район |
| 1.5 | Детский сад п. Путевка | 2014- 2015 | о/б м/б | 90250,0 4750,0 |  |  | 50250,0 2750,0 | 40000,0 2000,0 |  |  |  | 95мест |
| Жуковский район |
| 1.6 | Детский сад г.Жуковка | 2016- 2017 | о/б м/б | 209000,0 11000,0 |  |  |  |  | 109000,0 10000,0 | 100000,0 1000,0 |  | 220 мест |
| 1.7 | Детский сад п. Гостиловка | 2012 | о/б | 12241,5 | 12241,5 |  |  |  |  |  |  | 40 мест |
| Выгоничский район |
| 1.8 | Детский сад п. Выгоничи | 2014 – 2015 | о/б м/б | 147450,0 7750,0 |  |  | 47450,0 3750,0 | 100000,0 4000,0 |  |  |  | 155 мест |
| Клетнянский район |
| 1.9 | Пристройка к детскому саду «Журавлик» п.Клетня | 2014- 2015 | о/б м/б | 76000,0 4000,0 |  |  | 36000,0 2000,0 | 40000,0 2000,0 |  |  |  | 80 мест |
| Навлинский район |
| 1.10 | Детский сад н.п. Синезерки | 2012-2013 | о/б | 19246,0 | 8000,0 | 11246,0 |  |  |  |  |  | 50 мест |
| г. Севск |
| 1.11 | Детский сад г. Севск | 2012- 2013 | о/б | 147450,0 7750,0 |  |  | 47450,0 3750,0 | 100000,0 4000,0 |  |  |  | 155 мест |
| г. Стародуб |
| 1.12 | Детский сад г. Стародуб | 2014- 2015 | о/б | 147450,0 7750,0 |  |  | 47450,0 3750,0 | 100000,0 4000,0 |  |  |  | 155 мест |
|  |  |  | о/б | 1614037,5 | 20241,5 | 111246,0 | 455850,0 | 580000,0 | 206700,0 | 240000,0 |  |
|  |  |  | м/б | 83250,0 |  | 5000,0 | 32750,0 | 22000,0 | 16500,0 | 7000,0 |  |
|  |  |  | Итого: | 1697287,5 | 20241,5 | 116246,0 | 488600,0 | 602000,0 | 223200,0 | 247000,0 |  | 1755 мест |
| Раздел 2. |
| 2 | Капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп | 2012-2014 | о/б м/б Итого: | 261677,5 18240,5 279918,0 | 159545,0 7947,0 167492,0 | 102132,5 10293,5 112426,0 |  |  |  |  | Депар-т образ-ния Муниц-е органы управ-я образ-ем | 450 мест |
| Раздел 3. |
| 3 | Капитальный и текущий ремонт зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям |  | о/б м/б Итого: | 128551,0 19217,0 147768,0 | 20700,0 14642,0 35342,0 | 92651,0 3775,0 96426,0 |  | 15200,0 800,0 16000,0 |  |  | Депар-т образ-ния Муниц-е органы управ-я образ-ем | 890 мест |
| Раздел 4. |
| 4 | Капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, переданных в муниципальную собственность |  | о/б м/б Итого: | 12255,0 645,0 12900,0 | 12255,0 645,0 12900,0 |  |  |  |  |  | Депар-т образ-ния Муниц-е органы управ-я образ-ем | 260 |

Сумма затрат на реализацию программных мероприятий на 2012-2017 годы

|  |  | Обьем финансирования всего ( в тыс. руб.) | 2012год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство зданий дошкольных образовательных учреждений | -обл.бюджет 1614037,5 -мун.бюджет 83250,0 Итого: 1697287,5 | 20241,5 20241,5 | 111246,0 5000,0 116246,0 | 455850,0 32750,0 488600,0 | 580000,0 22000,0 602000,0 | 206700,0 16500,0 223200,0 | 240000,0 7000,0 247000,0 |
| 2 | Капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп | -обл.бюджет 261677,5 -мун.бюджет 18240,5 Итого: 279918,0 | 159545,0 7947,0 167492,0 | 102132,5 10293,5 112426,0 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный и текущий ремонт зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям | -обл.бюджет 128551,0 -мун.бюджет 19217,0 Итого:147768,0 | 20700,0 14642,0 35342,0 | 92651,0 3775,0 96426,0 |  | 15200,0 800,0 16000,0 |  |  |
| 4 | Капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, переданных в муниципальную собственность | -обл.бюджет12255,0 мун.бюджет 645,0 Итого:12900,0 | 12255,0 645,0 12900,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | -о/б 2016521,0 -м/б 121352,5 Итого: 2137873,5 | 212741,5 23234,0 235975,5 | 306029,5 19068,5 325098,0 | 455850,0 32750,0 488600,0 | 595200,0 22800,0 618000,0 | 206700,0 16500,0 223200,0 | 240000,0 7000,0 247000,0 |

Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
«Создание дополнительных мест для детей

дошкольного возраста в Брянской области»

(2012-2017 годы)

МЕТОДИКА

распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на  строительство зданий дошкольных образовательных учреждений, на   капитальный и текущий ремонт зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, переданных в муниципальную собственность

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство зданий дошкольных образовательных учреждений, на капитальный и текущий ремонт зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, переданных в муниципальную собственность, в рамках долгосрочной целевой программы «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в Брянской области» (2012-2017 годы).

Субсидии муниципальным районам и городским округам предоставляются с целью оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов Брянской области, при условии недостатка средств на указанные расходы в соответствующем бюджете муниципального образования.

Субсидии муниципальным районам и городским округам предоставляются при условии обеспечения софинансирования за счет местных бюджетов в размере не менее 5 процентов.

Размер субсидии определяется по формуле:

Ci .=   S стрi +  S кi + S тi + Sоi, где:

Ci -   размер субсидии бюджету i-го муниципального района, городского округа;

S стрi - затраты на строительство зданий дошкольных образовательных учреждений для i-го муниципального района, городского округа;

S кi – затраты на капитальный и текущий ремонт зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям для i-го муниципального района, городского округа;

S тi – затраты на капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп для i-го муниципального района, городского округа;

S оi – затраты на капитальный и текущий ремонт зданий, дошкольных образовательных учреждений, переданных в муниципальную собственность на конкурсной основе  для i-го муниципального района, городского округа.